АДМИНИСТРАЦИЯ

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# от г. №

О внесении изменений в постановление администрации Вольского муниципального района Саратовской области от 30.03.2018 года № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании ст. 32 Устава муниципального образования город Вольск, ст. ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вольского муниципального района Саратовской области от 30.03.2018 года № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2027 г.г.» изменения и изложить приложение в новой редакции (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, а в части финансирования программных мероприятий со дня вступления соответствующих решений о внесении изменений в бюджет муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района на 2025 год и плановый период 2025-2027 г.г.

Глава Вольского

муниципального района А.Е. Татаринов

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района Саратовской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2027 г.г.»

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2027 г.г.» (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта) | Приказ Комитета жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района от 29.04.2020 г. № 53 «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.» |
| Заказчик Программы | Администрация Вольского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик Программы | МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды» администрации Вольского муниципального района |
| Исполнители Программы | МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды» администрации Вольского муниципального района Саратовской области  Собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются:  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории) и общественных территорий;  - повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;  - улучшение технического состояния дворовых территорий;  - повышение уровней комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорий |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы рассчитана на 2018-2027 г.г., проводится в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 250 566 831,43 рублей (прогнозно), из которых:  - 237 750 486,49 рублей - средства федерального бюджета; (прогнозно)  - 7 419 775,56 рублей - средства областного бюджета; (прогнозно)  - 5 396 569,38 рублей – средства местного бюджета (прогнозно). |
| Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы | - увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, до 100 %;  - привлечение к участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий заинтересованных собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях в границах дворовой территории и общественных территорий, подлежащей благоустройству, расположенных на территории муниципального образования город Вольск. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Вольского муниципального района Саратовской области от 05.04.2011 года № 712 и возлагается заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области (далее также – муниципальное образование город Вольск) расположены 361 многоквартирных домов с дворовыми территориями. Благоустроенных дворовых территорий - 137, что составляет 40 **%** от общего количества дворовых территорий, остальные дворовые территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к их благоустройству.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели. Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора.

В связи с увеличением количества автотранспортных средств, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, предназначенных для их размещения, и мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем разгрузить дворовые территории и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках - недопустима.

Кроме того, не в полной мере городская среда (дворовые и общественные территории) приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. В связи с этим реализация Программы должна осуществляться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Цель муниципальной программы: | Повышение качества икомфорта городской среды на территории муниципального образования город Вольск | | Задачимуниципальной программы: | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования:  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципнального образования город Вольск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории:  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Вольск | |

Реализация программы рассчитана на 2018-2027 г.г.

Этапы реализации представлены в Приложении 6.

3. Система программных мероприятий

Реализация Программы предполагает осуществление следующей системы мероприятий, включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результаты | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала  Реализации | Окончания реализации |
| 1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района; собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству  (по согласованию) | 2018 год | 2027 год | увеличение до 68,5 % количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям | инвентаризации дворовых территорий, проведение отбора дворовых территорий, благоустройство дворовых территорий | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий |
| 2 | Мероприятия по благоустройству общественной территории | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству  (по согласованию) | 2018 год | 2027 год | увеличение до 100 % количества общественных территорий отвечающих современным требованиям | инвентаризации общественных территорий, проведение отбора общественных территорий, благоустройство общественных территорий | Мероприятия по благоустройству общественной территории |
| 3 | Мероприятия по благоустройству линейного объекта ул. Революционная в рамках всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения» Вольск – купеческий город XXI века | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2020 год | 2020 год | развитие городского пространства и туристической инфраструктуры, создание новых культурно-рекреационных локаций, реализация и развитие города концепта его уникальности | инвентаризации общественных территорий, проведение отбора общественных территорий, благоустройство общественных территорий | Мероприятия по благоустройству общественной территории |

**\***минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета Саратовской области.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 250 566 831,43 рублей (прогнозно), в том числе по годам:  2018 год – 38 230 867,78 рублей;  2019 год – 44 292 180,87 рублей;  2020 год – 73 023 598,89 рублей;  2021 год – 17 631 983,89 рублей;  2022 год – 10 189 400,00 рублей;  2023 год – 20 189 400,00 рублей;  2024 год – 21 439 400,00 рублей  2025 год – 25 190 000,00 рублей (прогнозно).  2026 год – 190 000,00 рублей (прогнозно).  2027 год – 190 000,00 рублей (прогнозно).  из них:  Средства федерального бюджета –  237 750 486,49 рублей (прогнозно),  в том числе по годам:  2018 год – 33 685 217,6 рублей;  2019 год – 42 972 273,88 рублей;  2020 год – 70 962 410,8 рублей;  2021 год – 15 405 584,21 рублей;  2022 год - 9 800 000,00 рублей;  2023 год – 19 600 000,00 рублей;  2024 год – 20 825 000,00 рублей  2025 год – 24 500 000,00 рублей (прогнозно).  2026 год – 0 рублей (прогнозно).  2027 год – 0 рублей (прогнозно).  Средства областного бюджета – 7 419 775,56 рублей (прогнозно), в том числе по годам:  2018 год – 4 163 341,5 рублей;  2019 год – 876 985,18 рублей;  2020 год – 540 049,2 рублей;  2021 год – 314 399,68 рублей;  2022 год – 200 000,00 рублей;  2023 год – 400 000,00 рублей;  2024 год - 425 000,00 рублей  2025 год – 500 000,00 рублей (прогнозно).  2026 год – 0 рублей (прогнозно).  2027 год – 0 рублей (прогнозно).  Средства местных бюджетов – 5 396 569,38 рублей (прогнозно), в том числе по годам:  2018 год – 382 308,68 рублей;  2019 год – 442 921,81 рублей;  2020 год – 1 521 138,89 рублей;  2021 год – 1 912 000,00 рублей;  2022 год – 189 400,00рублей;  2023 год – 189 400,00 рублей;  2024 год – 189 400,00 рублей  2025 год – 190 000,00 рублей (прогнозно).  2026 год – 190 000,00 рублей (прогнозно).  2027 год – 190 000,00 рублей (прогнозно). |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Вольск за счет благоустройства дворовых территорий, обустройства мест массового отдыха населения с учетом формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Вольск |

Внебюджетные средства – средства собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, мероприятия по благоустройству которых предусмотрены настоящей Программой (по согласованию), в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы.

Получателем финансирования является Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района.

5. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района (далее –Комитет) в соответствии с системой программных мероприятий, предусмотренной разделом 4 настоящей Программы.

Определение подрядных организаций в целях реализации программных мероприятий осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг. Расчет нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным перечнем таких работ, осуществляется в соответствии с приложением 6 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (городского парка), включенных в настоящую Программу, осуществляется в порядке, установленном приложением № 3 к настоящей Программе.

Финансовое участие в выполнении работ, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 2 Программы), осуществляется заинтересованными лицами в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в размере не менее 50 % от объема финансирования соответствующих работ.

Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий настоящей Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, производится в порядке аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих в границах дворовых территорий подлежащих благоустройству направленных на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий включенных в программу, приложение № 4 к настоящей Программе.

Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 Программы), осуществляется заинтересованными лицами в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий **(**приложение № 2 Программе), принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Подлежат исключению из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Подлежат исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 июля предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжаловании;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии);

- обеспечение включения в Соглашение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Саратовской области от 30.08.2017 №449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» и Порядком разработки и принятия муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Вольского муниципального района от 05.04.2011г. № 712 и возлагается заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по использованию средств местного бюджета и внебюджетных источников, подготавливает и предоставляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год.

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Приведение дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 5) в состояние, соответствующее современным требованиям, позволит:

- увеличить количество дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, до 68,5 **%;**

- привлечь к участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий заинтересованных собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, расположенных на территории муниципального образования город Вольск.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания граждан на территории муниципального образования город Вольск.

8. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков

В настоящее время на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области (далее также – муниципальное образование город Вольск) проведена инвентаризация 137 дворовых территорий и 24 общественных территорий.

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | | | | |
| 1. Ремонт дворовых проездов | | | | |
| 1. Установка бордюрного камня | | | | |
| d5f542786b8efe42a11817db8cb2c7fe | | | | Бордюр дорожный  Характеристики:  БР – имеет длину от 1 до 6 м при высоте 20–60 см и ширине 8–20 см;  БУ и БУП – габариты составляют 300х30 см при ширине 29–32 см;  БЛ – размеры изделия 300х32 см, ширина составляет 68–118 см;  БВ – габарит продукции 100х30 см, ширина 15–18 см;  БК – размер бордюров 100х30 см, ширина 18–21 см при радиусе кривизны 5–15 м. |
| 511c0d868f336ff2918adcef11c11cdb | | | | Бордюр тротуарный   * Длина -1000 мм * Ширина – 80 мм * Высота – 200 мм |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий | | | | |
| 2938cc72b88a0fb62a2a32ef5409a4c8 | | | Фонарь уличного освещения  Характеристики:   |  |  | | --- | --- | | Тип цоколя | LED | | Количество ламп | 1 | | Напряжение питания лампы, В | 220V | |  |  | | |
| 1. Установка скамеек | | | | |
| 1 | | Скамья без спинки на металлических ножках   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 1950 мм;  Ширина – 370 мм;  Высота – 520 мм. | |  |  | | | |
| лавочка1 | | Скамья со спинкой на металлических ножках   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 1810 мм;  Ширина – 550 мм;  Высота – 810 мм. | |  |  | |  |  | | | |
| лавочка2 | | Скамья со спинкой на ж/б ножках   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки – 1950 мм;  Ширина – 700 мм;  Высота – 700 мм. | | | |
| 1. Установка урн для мусора | | | | |
| урна1 | * Урна металлическая  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота – 650 мм;  Ширина – 383 мм; | | | | |
| urna_12 | * Урна металлическая  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота – 940 мм  Ширина – 340 мм | | | | |
| 6. Трудовое участие жителей многоквартирных домов | | | | |

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Озеленение территорий |

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (городского парка), включенных муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

1. Настоящий порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая), включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.» (далее – Порядок), определяет правила разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (городского парка), предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.».

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории или общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая) понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории (общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая), представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения дворовой территории (общественной территории) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ по благоустройству.

3.Разработка дизайн-проекта осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района с учетом требований Правил благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Совета муниципального образования г. Вольск от 15.03.2023 г. № 59/4-202, Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, строительных, санитарных и иных норм и правил, а также рекомендаций Общественного совета Вольского муниципального района**.**

4. В состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории включаются работы, предусмотренные минимальным и (или) дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с приложениями 1, 2 к Программе, включенные в Программу с учетом предложений заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

В состав дизайн-проекта благоустройства общественной территории включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с предложениями заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

5. Обсуждение и согласование дизайн-проектов проводится в целях:

- информирования заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах;

- учета мнения заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах.

Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений и замечаний заинтересованных лиц.

6. Организацию обсуждения и согласования дизайн-проектов осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района, который уведомляет уполномоченных представителей заинтересованных лиц о готовности дизайн-проектов в течение трех рабочих дней со дня их изготовления и предоставляет заинтересованным лицам возможность ознакомления с дизайн-проектами.

7. Обсуждение и согласование дизайн-проектов с заинтересованными лицами производится в срок, не превышающий трех рабочих дней.

8. Согласованные дизайн-проекты направляются в Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района в общественную комиссию Общественного Совета Вольского муниципального района для рассмотрения и выработки рекомендаций в течение пяти рабочих дней со дня их согласования.

9. Утверждение согласованных дизайн-проектов осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района с учетом рекомендаций общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

10. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один из которых хранится в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района второй – у уполномоченного представителя заинтересованных лиц.

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

ПОРЯДОК

общественного обсуждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. В целях доступного голосования по выбору дворовых и общественных территорий в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются материалы (далее дизайн-проект) и иных материалов для возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме.

Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Вольского муниципального района «Вольск.РФ».

2. Результаты проведения общественных обсуждений будут публиковаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Вольского муниципального района «Вольск.РФ».

3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены документы о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169.

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

Порядок

аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в ведомственную целевую программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в ведомственную целевую программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.» (далее – Порядок), определяет правила аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, и контроля за их расходованием.

2. Правила аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц

2.1. При принятии на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации в соответствии с согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на лицевом счете Комитета жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района а открытом в управлении финансов администрации Вольского муниципального района на едином счете бюджета муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области.

2.2. Для перечисления денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет Комитета жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района.

- Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района заключает соглашение с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по управлению соответствующим многоквартирным домом (далее – соглашение, управляющая организация), в котором определяются сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой и согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок перечисления их на лицевой счет Комитета жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых заинтересованными лицами;

- управляющая организация открывает счет для перечисления денежных средств заинтересованных лиц в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллионов рублей.

2.3. Перечисление денежных средств осуществляется управляющей организацией до начала работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных соглашением.

2.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района обеспечивает учет поступающих денежных средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.5 Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района обеспечивает ежемесячное размещение на официальном сайте данных о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и представление указанной информации общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

2.6. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района обеспечивает расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на софинансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренного соглашением.

3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц

3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на счета, открытые управляющими организациями в кредитных организациях, в срок до 31 декабря отчетного года при условии:

- экономии денежных средств, сложившейся по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- невыполнения полностью или в части работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных соглашениями;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к дворовым территориям для выполнения работ по их благоустройству, предусмотренных соглашениями;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению соответствующих работ по благоустройству дворовых территорий;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Общественный контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется общественной комиссией Общественного Совета Вольского муниципального района в соответствии с Положением о порядке формирования и организации деятельности Общественного Совета по вопросам жилищно – коммунального хозяйства при главе администрации Вольского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Вольского муниципального района от 07.06.2013 года № 1231.

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

Список адресов к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск

на 2018-2027 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | | Вид работ | Заказчик | Денежные средства (тыс. руб.) | |
| 2018 год | | | | | | |
| 1. 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. М. Горького, д. 1 «Б»  год постройки – 1962; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1270,853 | |
| 1. 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 85  год постройки – 1982; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1100,629 | |
| 1. 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 85 «А»  год постройки –1983; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2028,205 | |
| 1. 4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, 81  год постройки –1983; этажность – 9 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 543,081 | |
| 1. 5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 87 «А»  год постройки –1986; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2843,284 | |
| 1. 6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 2 «Б»  год постройки –1981; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1344,991 | |
| 1. 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 1/47  год постройки –1951; этажность –3 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1370,868 | |
| 1. 8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Коммунистическая, д. 54  год постройки –1985; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 982,540 | |
| 1. 9 | Благоустройство дворовой территории  многоквартирного жилого дома  ул. Красногвардейская, д. 37/39  год постройки –1977; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 737,821 | |
| 1. 10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Саратовская, д. 3/13  год постройки –1976; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 867,822 | |
| 1. 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Талалихина, д. 32 «В»  год постройки –1940; этажность – 4 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 915,515 | |
| 1. 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ленина, д. 127 «А»  год постройки –1963; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 666,901 | |
| 1. 13 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  пер. Пролетарский, д 9  год постройки –1938; этажность – 4 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 602,623 | |
| 1. 14 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Комсомольская, д. 191  год постройки –1979; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 686,026 | |
| 1. 15 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Олега Кошевого, д. 19  год постройки –1995; этажность – 3 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 296,074 | |
| 1. 16 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Олега Кошевого, д. 15  год постройки –1982; этажность – 3 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 534,039 | |
| 1. 17 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Серова, д. 34,  год постройки –1982; этажность – 3 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 597,662 | |
| 1. 18 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Серова, д. 38  год постройки –1989; этажность – 2 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1498,884 | |
| 1. 19 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Серова, д. 36  год постройки –1981; этажность – 2 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 460,922 | |
| 1. 20 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Серова, д. 36А  год постройки –1987; этажность – 2 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 263,279 | |
| 1. 21 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Плеханова, д. 8 «В»  год постройки –1974; Этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 924,950 | |
| 1. 22 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Маяковского, д. 6  год постройки –1989; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1246,619 | |
| 1. 23 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Маяковского, д. 6 «А»  год постройки –1981; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1238,284 | |
| 1. 24 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Маяковского, д. 16  год постройки –1989; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 968,607 | |
| 1. 25 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Коммунарная, д. 15  год постройки – 1983; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2161,884 | |
| 1. 26 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Хальзова, д. 13  год постройки –1986; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 958,996 | |
| 1. 27 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Хальзова, д. 16  год постройки –1983; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1120,487 | |
| 1. 28 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Волгоградская д. 52  год постройки –1966; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1470,782 | |
| 1. 29 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ст. Разина д. 178  год постройки –1961; этажность – 4 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 553,593 | |
| 1. 30 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Некрасова д. 24  год постройки –1968; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 768,279 | |
| 1. 31 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Краснооктябрьская д. 40  год постройки –1988; этажность – 9 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 735,383 | |
| 1. 32 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Звездная, д. 6  год постройки – 1982; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 934,968 | |
| 1. 33 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Пугачева, д. 61  год постройки – 1989; этажность – 3 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 196,137 | |
| 1. 34 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Некрасова, д. 30  год постройки – 1968; этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1136,180 | |
| 2019 год | | | | | | |
| 1. 35 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Дачная, д. 6  год постройки –  этажность – 5 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1169,350 | |
| 1. 36 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Революционная, д. 62  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1075,179 | |
| 1. 37 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ленина, д. 182  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1218,509 | |
| 1. 38 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Грибоедова, д. 2  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 784,710 | |
| 1. 39 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ленина, д. 174  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 758,201 | |
| 1. 40 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Красный Октябрь, д. 47  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 932,858 | |
| 1. 41 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Волгоградская, д. 46 «А»  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 731,710 | |
| 1. 42 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Токина, д. 10  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 425,110 | |
| 1. 43 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 2/87  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1517,929 | |
| 1. 44 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 3/87  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 910,215 | |
| 1. 45 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 4/87  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1118,387 | |
| 1. 46 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Маяковского, д. 15  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1256,511 | |
| 1. 47 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Плеханова, д. 10  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1487,275 | |
| 1. 48 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Пушкина, д. 4  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1063,922 | |
| 1. 49 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Звездная, д. 9 «А»  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1604,239 | |
| 1. 50 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Звездная, д. 7  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1325,534 | |
| 1. 51 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Звездная, д. 8  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1106,226 | |
| 1. 52 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Звездная, д. 9  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1100,634 | |
| 1. 53 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Ярославская, д. 1/87  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1908,794 | |
| 1. 54 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. М. Жукова, д. 4  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 869,833 | |
| 1. 55 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. М. Жукова, д. 7  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1802,271 | |
| 1. 56 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Урицкого, д. 6/8  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1093,962 | |
| 1. 57 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Вышинского, д. 10  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 506,502 | |
| 1. 58 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Хальзова, д. 8  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1148,408 | |
| 2020 г. | | | | | | |
| 1. 59 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Революционная, д. 1 «А»  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 3 699, 030 |
| 1. 60 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  пер. Семенова, д. 4  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 592, 692 |
| 1. 61 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  пл. Свободы, д. 15  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 633, 664 |
| 1. 62 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Токина, д. 3  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 616, 304 |
| 1. 63 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Токина, д. 5  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 396, 650 |
| 1. 64 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Токина, д. 7  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 453, 942 |
| 1. 65 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Тургенева, д. 16  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 963, 886 |
| 1. 66 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Плеханова, д. 1  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 230, 870 |
| 1. 67 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Свердлова, д. 16  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 422, 246 |
| 1. 68 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Плеханова, д. 8 «Б»  год постройки –  этажность – | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 940, 219 |
| 2021 год | | | | | | |
| 1. 69 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Тургенева, д. 17  год постройки –  этажность – | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 774, 547 | | |
| 1. 70 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. М.Жукова, д. 1  год постройки –  этажность – 5 | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 262, 159 | | |
| 1. 71 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Тургенева, д. 15  год постройки – | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 317, 600 | | |
| 2022 год | | | | | | |
| 1. 72 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  пер. 1-й Саратовский, д. № 3  год постройки –  этажность - | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 500,00 | | |
| 1. 73 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  пер. 1-й Саратовский, д. № 5  год постройки – | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 500,00 | | |
| 2023 год | | | | | | |
| 1. 74 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Фирстова, д. 20 «Б»  год постройки –  этажность – 5 | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия; | | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1155,2 | | |
| 2024 год | | | | | | |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Волгоградская, д. № 54 «А»  год постройки –  этажность – | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2611,838 | |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. Тургенева, д. № 14  год постройки –  этажность – | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 834,88 | |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома  ул. 9-е Мая, д. № 5/9  год постройки –  этажность – | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2588,84 | |
| 2025-2027гг. | | | | | | |
| 1. 77 | ул. Токина, д. № 8 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2189,234  (прогнозно) | |
| 1. 78 | ул. Звездная, д. 11 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1305,672  (прогнозно) | |
| 1. 79 | ул. Звездная, д. 12 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 901,692  (прогнозно) | |
| 1. 80 | ул. Фирстова, д. 67 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 869,420  (прогнозно) | |
| 1. 82 | ул. Саратовская, д. 38 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1658,77  (прогнозно) | |
| 1. 83 | ул. Коммунистическая, д. № 19 «В» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1162,326  (прогнозно) | |
| 1. 84 | ул. Володарского, д. № 60 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 953,458  (прогнозно) | |
| 1. 85 | ул. Володарского, д. № 187 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1018,993  (прогнозно) | |
| 1. 86 | ул. Талалихина, д. № 2 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1508,396  (прогнозно) | |
| 1. 88 | ул. Школьная, д. № 12 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1544,991  (прогнозно) | |
| 1. 90 | пер. 2-й Комсомольский, д. № 1 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 2843,284  (прогнозно) | |
| 1. 96 | ул. Хальзова, д. № 11 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 615,950  (прогнозно) | |
| 1. 98 | ул. Хальзова, д. № 24 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1145,480  (прогнозно) | |
| 1. 100 | п. Красный Октябрь, д. № 60 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 560, 426  (прогнозно) | |
| 1. 101 | ул. Лазарева, д. № 47 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 997,821  (прогнозно) | |
| 1. 103 | ул. Плеханова, д. № 5 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 560, 426  (прогнозно) | |
| 1. 105 | ул. Фурманова, д. № 1 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 743,081  (прогнозно) | |
| 1. 106 | ул. Чапаева, д. № 4 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 673,172  (прогнозно) | |
| 1. 107 | п. Завода Пионер, д. № 7 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 660, 426  (прогнозно) | |
| 1. 110 | ул. Кольцова, д. № 3 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1658,77  (прогнозно) | |
| 1. 112 | ул. Ленина, д. № 125 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1665,305  (прогнозно) | |
| 1. 114 | ул. Красноармейская, д. № 5 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 602,623  (прогнозно) | |
| 1. 121 | ул. Краснооктябрьская, д. № 30 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1658,77  (прогнозно) | |
| 1. 124 | ул. Ленина, д. 208/216 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1405,672  (прогнозно) | |
| 1. 126 | ул. Фирстова, д. 67 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1658,77  (прогнозно) | |
| 1. 128 | ул. Ярославская, д. 9 «Б» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1005,552  (прогнозно) | |
| 1. 132 | ул. Хальзова, д. № 15 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1105,672  (прогнозно) | |
| 1. 138 | ул. Саратовская, д. № 12 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 882,540  (прогнозно) | |
| 1. 142 | ул. Звездная, д. № 3 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1124,422  (прогнозно) | |
| 1. 143 | ул. Комсомольская, д. № 256 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 636,7  (прогнозно) | |
| 1. 148 | ул. Революционная, д. № 19 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 928,3  (прогнозно) | |
| 1. 149 | ул. Хальзова, д. № 6 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 964,3  (прогнозно) | |
| 1. 150 | ул. Маяковского, д. № 14 | | Установка бордюрного камня;  Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1240,0  (прогнозно) | |
| 1. 154 | ул. Кольцова, д. № 1 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 897,0  (прогнозно) | |
| 1. 155 | ул. Хальзова, д. № 19 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 844,0  (прогнозно) | |
| 1. 156 | ул. Вышинского, д. № 6 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1036,0  (прогнозно) | |
| 1. 157 | ул. Революционная, д. № 9 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 985,6  (прогнозно) | |
| 1. 158 | ул. Звездная, д. № 3 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 929,7  (прогнозно) | |
| 1. 159 | ул. Хальзова, д. № 26 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 967,8  (прогнозно) | |
| 1. 160 | ул. Коммунистическая, д. № 76/80 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1247,2  (прогнозно) | |
| 1. 161 | п. Красный Октябрь, д. № 48 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 929,3  (прогнозно) | |
| 1. 162 | п. Завода Большевик, д. № 62 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 821,9  (прогнозно) | |
| 1. 163 | ул. Дзержинского, д. № 3 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 828,5  (прогнозно) | |
| 1. 165 | ул. Революционная, д. № 16 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 987,9  (прогнозно) | |
| 1. 168 | ул. Красногвардейская, д. № 30 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1921,0  (прогнозно) | |
| 1. 171 | ул. Комсомольская, д. № 181 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1241,1  (прогнозно) | |
| 1. 172 | ул. Комсомольская, д. № 188 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1445,2  (прогнозно) | |
| 1. 175 | ул. Некрасова, д. № 33 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 926,3  (прогнозно) | |
| 1. 179 | ул. Революционная, д. № 19 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 928,3  (прогнозно) | |
| 1. 183 | ул. Хальзова, д. № 24 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 889,6  (прогнозно) | |
| 1. 188 | ул. Коммунистическая, д. № 76/80 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 023,00  (прогнозно) | |
| 1. 191 | ул. Володарского, д. № 193 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 068,00  (прогнозно) | |
| 1. 198 | ул. Революционная, д. № 17 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 078,00  (прогнозно) | |
| 1. 202 | ул. Урицкого, д. № 6 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 114,00  (прогнозно) | |
| 1. 204 | ул. Саратовская, д. № 12 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 057,00  (прогнозно) | |
| 1. 206 | ул. Одесская, д. № 23/27 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 007,00  (прогнозно) | |
| 1. 207 | ул. Хальзова, д. № 12 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 255,00  (прогнозно) | |
| 1. 208 | ул. Звездная, д. № 6 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 1 189,00  (прогнозно) | |
| 1. 212 | ул. Струина, д. № 2 «А» | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 890,00  (прогнозно) | |
| 1. 214 | ул. Пугачева, д. № 36 | | 1. Установка бордюрного камня;  2. Укладка сплошного асфальтобетонного покрытия;  3. Установка лавочек и урн для мусора. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | 920,0  (прогнозно) | |

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

**в 2018-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | |
| N п/п | Наименование (адрес) общественной территории | | Планируемые виды работ | | | Стоимость |
| 2018 год | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера микрорайон Северный | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм | | | 1 829 268 руб. |
| 2. | Благоустройство сквера микрорайон Привольский | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм | | | 1 829 268 руб. |
| 3. | Установка фонтана в сквере площади Х-летия Октября | | установка фонтана | | | 3 394 818,44 руб. |
| 2019 год | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквер им. П.Д. Грушина | | установка лавочек, установка урн для мусора, установка мостика, установка малых архитектурных форм | | | 5 261 436 руб. |
| 2. | Благоустройство театрального сквера по ул. Революционная | | установка фонтана, установка фальшь стены, оборудование освещения, установка лавочек, установка автополива | | | 6 231 611 руб. |
| 3. | Благоустройство сквера микрорайон Северный | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка спортивных тренажеров, установка 3D забора, оборудование спортивной площадки, оборудование освещения | | | 5 370 892 руб. |
| 2020 год | | | | | | |
| 1. | Благоустройство сквера п. Клены | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка спортивных тренажеров, установка 3D забора, оборудование спортивной площадки, оборудование освещения | | 4 257 760,12 руб. |
| 2. | Благоустройство сквера у МУ СОШ № 6 | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка спортивных тренажеров, установка 3D забора, оборудование спортивной площадки, оборудование освещения | | 4 961 305,30 руб. |
| 3. | Благоустройство сквера у дома № 1 «А» по ул. Революционная | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка спортивных тренажеров, установка 3D забора, оборудование спортивной площадки, оборудование освещения | | 9 010 691,8 руб. |
| 2021 год | | | | | | |
| 1 | Благоустройство ул. Революционная | | | | устройство плиточного покрытия, установка лавочек, урн для мусора, светильников уличного освещения и установка малых архитектурных форм | 54 094 241,8 руб. |
| 2022 год | | | | | | |
| 1 | Благоустройство общественной территории в районе памятника бойцам Красной Волжской флотилии в  г. Вольске (относительно ул. Революционная) | | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка лавочек, установка урн для мусора, оборудование освещения | 7 084 362,48 руб. |
| 2 | Благоустройство сквера Х-летия Октября в г. Вольске (относительно ул. Революционная) | | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, демонтаж забора | 866 473,20 руб. |
| 3 | Благоустройство сквера микрорайона Новоселы в г. Вольске (относительно ул. Краснооктябрьская) | | | | благоустройство сквера, опиловка, формирование зеленых насаждений | 90 894,00 руб. |
| 4 | Благоустройство сквера по ул. Чернышевского города Вольска (относительно улицы Чернышевского) | | | | благоустройство сквера, установка ограждения и входной группы | 379 618,80 руб. |
| 5 | Благоустройство городского парка г. Вольска | | | | устройство Буккросинга | 120 710,40 руб. |
| 2023 год | | | | | | |
| 1 | Благоустройство сквера памятника бойцам Красной Волжской флотилии в г. Вольске (относительно ул. Степана Разина) | | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, устройство покрытий из тротуарной плитки, установка лавочек, установка урн для мусора, оборудование освещения, устройство фальш-стены с фотопечатью, изготовление и установка букв «ВОЛЬСК», устройство сцены, посадка деревьев и кустарников. | 3 280 241,44 руб. |
| 2 | Благоустройство сквера Х-летия Октября («Вечный огонь») в г. Вольске (относительно ул. Коммунистическая) | | | | облицовка стен гранитными плитами полированными;  устройство покрытий: из гранитных плит | 4 183 224,40 руб. |
| 3 | Благоустройство сквера микрорайона Новоселы в г. Вольске (относительно ул. Речная) | | | | устройство ограждения с воротами, организация освещения, устройство асфальтобетонного покрытия, оборудование детской площадки, посадка деревьев и кустарников. | 5 482 594,79 руб. |
| 4 | Благоустройство сквера по ул. Чернышевского города Вольска (относительно ул. Пионерская) | | | | благоустройство сквера, установка ограждения и входной группы, устройство асфальтобетонного покрытия, устройство покрытий из тротуарной плитки, устройства ограждения, устройство покрытий бесшовных толщиной, обустройство площадки, установка малых архитектурных форм. | 5 898 710, 57 руб. |
| 2024 год | | | | | | |
| 1 | | Благоустройство городского пляжа г. Вольска Саратовской области | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка урн для мусора, оборудование освещения | 1740,781 |
| 2 | | Благоустройство смотровой площадки «Октябрьские горы» г. Вольска Саратовской области | | | Обустройство плиточного покрытия, установка лавочек, урн для мусора, оборудование ограждения. | 1051,831 |
| 3 | | Благоустройство зоны отдыха и спорта им. Героя Советского Союза Маршала Г.К. Жукова г. Вольска Саратовской области | | | Обустройство пешеходной зоны, детской и спортивной площадки, установка МАФов | 7621,135 |
| 4 | | Благоустройство сквера микрорайона Новоселы в г. Вольске (относительно ул. Гагарина) | | | Обустройство смотровой площадки, озеленение | 4987,619 |
| 5 | | Благоустройство сквера Х-летия Октября в г. Вольске (относительно ул. Октябрьская) | | | Озеленение | 2,5 |
| 2025 год | | | | | | |
| 1 | | Благоустройство зоны отдыха и спорта им. Героя Советского Союза Маршала Г.К. Жукова г. Вольска Саратовской области (2-й этап) | | | Обустройство велодорожки, установка МАФов | 6 250,0  (прогнозно) |
| 2 | | «Сквер Мира» мкр. Северный, г. Вольск, Саратовская область | | | Обустройство пешеходной, зоны, установка МАФов, обустройство спортивной зоны. | 6 250,0  (прогнозно) |
| 3 | | «Сквер им. Героя Советского Союза Водопьянова М.В.», г. Вольск, Саратовская область | | | Обустройство пешеходной, зоны, установка МАФов, обустройство детской игровой зоны | 6 250,0  (прогнозно) |
| 4 | | «Школьный сквер» мкр. Северный, г. Вольск, Саратовская область | | | Обустройство пешеходной, зоны, установка МАФов | 6 250,0  (прогнозно) |
| 2026-2027г.г. | | | | | | |
| 1 | | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ярославская | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка лавочек, установка урн для мусора, оборудование освещения | - |
| 2 | | Благоустройство стелы города Вольска при выезде из города | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка лавочек, установка урн для мусора, оборудование освещения | - |
| 4 | | Озеленение пешеходной зоны в микрорайоне Привольский | | | благоустройство дорожно-тропиночной сети, установка лавочек, установка урн для мусора, оборудование освещения | - |

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования город Вольск

Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»

**Перечень территорий, в рамках всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в категории «Исторические поселения» Вольск – купеческий город XXI века**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование (адрес) общественной территории | Планируемые виды работ | Стоимость |
| 2020 год | | | |
| 1. | Реконструкция ул. Революционная в г. Вольске | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм | 44 500 000 руб. |
| 2021 год | | | |
| 1. | Реконструкция ул. Революционная в г. Вольске | благоустройство дорожно-тропиночной сети, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм | 54 094 241,8 руб. |

Руководитель аппарата О.Н. Сазанова