**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7**

**от 02 марта 2021 года с. Барановка**

Об утверждении плана мероприятий по

обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод на территории

Барановского муниципального

образования в 2021 году

 В целях обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Барановского муниципального образования, руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году на территории Саратовской области, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, на основании ст.30 Устава Барановского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Барановского муниципального образования на 2021 год (Приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава Барановского**

 **муниципального образования И.С.Харитонов**

Приложение

к постановлению администрации

Барановского муниципального

 образования от 02.03.2021 г. № 7

**П Л А Н**

**мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод**

 **на территории Барановского муниципального образования**

**на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения | Ответственный за исполнение |
| 1. | Рассмотреть на постоянно-действующем заседании при Главе Барановского муниципального образования вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно,на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 2. | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, зернохранилищ, скотомогильников, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 13.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 3. | Провести очистку от снега, льда, мусора и посторонних предметов проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 20.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 4. | Защита магистральных нефте-, аммиако- и газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям | с 19.03. 2021 г.на весь период паводка | Заместитель главыадминистрацииБарановского МО |
| 5. | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: телеграфных, электрических и других сетей, в случае необходимости укрепить их | с 19.03. 2021 г.на весь период паводка | Заместитель главыадминистрацииБарановского МО |
| 6. | Установить дежурство во время паводка с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования и ежедневного контроля подъема воды с момента вскрытия водных объектов | с 19.03.2021 г.на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 7. | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дороги) | до 19.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 8. | Разработка плана привлечения населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения, спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ) | до 19.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 9. | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 19.03.2021 г. | инспектор администрации Барановского МО |
| 10. | Организовать в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, строений, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | до 19.03.2021 г. | Заместитель главыадминистрацииБарановского МО |
| 11. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке правилах поведения | с 19.03.2021 г.на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 12. | Проверка наличия медикаментов в ГУЗ СО «Вольская РБ» структурное подразделение «Барановская амбулатория» для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 15.03.2021 года | Заместитель главы администрации Барановского МО,Заведующая ГУЗ СО «Вольская РБ» структурное подразделение «Барановская амбулатория»(по согласованию) |
| 13. | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 15.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 14. | Создать запасные места для размещения скота и мобильных доильных установок | до 19.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 15. | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | до 15.03.2021 г.на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 16. | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечение врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления | до 19.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 17. |  Подготовка техники на случай эвакуации из мест затопления | до 15.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 18. | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, организовать первоочередное жизнеобеспечение населения | до 15.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 19. | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Барановского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод | до 19.03.2021 г. | ГлаваБарановского муниципального образования |
| 20. | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Вольского муниципального района» о паводковой ситуации и проводимых мероприятиях | с 22.03. 2021 г.на весь период паводка | ГлаваБарановского муниципального образования |

 Глава Барановского

муниципального образования И.С.Харитонов