АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2021 года                                 № 6                                            с.Колояр

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования в 2021 году

В целях обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Колоярского муниципального образования, руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Саратовской области, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, на основании ст. 30 Устава Колоярского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования на 2021 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                      А.А.Никулин

Приложение

к постановлению администрации

Колоярского муниципального образования

№ 6 от 09.03.2021 года

План мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории

Колоярского муниципального образования

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, зернохранилищ, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 19.03.2021 г. | Заместитель главы администрации Колоярского МО |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | с 22.03.2021 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 4 | Произвести очистку от снега и льда, мусора и посторонних предметов проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 01.04.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 5 | Очистить от снега животноводческие помещения, склады ГСМ, зернохранилища | до 01.04.2021 г. | Руководители предприятий, собственники помещений (по согласованию) |
| 6 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей, в случае необходимости укрепить их | с 22.03.2021 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Колоярского МО |
| 7 | Установить дежурство во время паводка с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования и ежедневного контроля подъема воды с момента вскрытия водных объектов | с 22.03.2021 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 8 | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дороги) | До 19.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 9 | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | до 22.03.2021 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |
| 10 | Защита магистральных нефте-, аммиако- и газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям. | с 22.03.2021 г. на весь период паводка | Заместитель главы администрации Колоярского МО |
| 11 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 19.03.2021 г. | Главный специалист администрации Колоярского МО |
| 12 | Организовать в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, а также зданий, строений, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | До 19.03.2021 г. | Заместитель главы администрации Колоярского МО |
| 13 | Постоянное и своевременное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | с 22.03.2021 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации Колоярского МО |
| 14 | Проверка наличия медикаментов в Колоярской амбулатории структурном подразделении ГУЗ СО «Вольская РБ» для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 19.03.2021 г. | Глава Колоярского МО, заведующий амбулаторией (по согласованию) |
| 15 | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 19.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 16 | Подготовка техники на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 22.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования, руководители предприятий (по согласованию) |
| 17 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, организовать первоочередное жизнеобеспечение населения | до 22.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования, руководители предприятий (по согласованию) |
| 18 | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечение врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления | до 19.02.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 19 | Создать запасные места для размещения скота и мобильных доильных установок | до 22.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 20 | Разработка плана привлечения населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения, спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ) | до 19.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 21 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Колоярского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводка | до 19.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 22 | Провести разъяснительную работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период | До 22.03.2021 г. | Глава Колоярского муниципального образования |
| 23 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 09.03.2021 г. на весь период паводка | Глава Колоярского муниципального образования |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                      А.А.Никулин