АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 марта 2021 года                      № 12                                        р. п. Сенной

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Сенного муниципального образования в 2021 году

В целях обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Сенного муниципального образования, руководствуясь Планом мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Саратовской области, утверждённого Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, на основании ст. 35 Устава Сенного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Сенного муниципального образования на 2021 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                    С. А. Хахалин

Приложение

к постановлению администрации

Сенного муниципального образования

№ 12 от 04.03.2021 г.

План мероприятий

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории

Сенного муниципального образования

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава администрации Сенного МО |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 15.03.2021 г. | Заместитель главы администрации Сенного МО |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | с 15.03.2021 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации Сенного МО |
| 4 | Произвести очистку от снега и льда, мусора и посторонних предметов проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 20.03.2021 г. | Глава администрации Сенного МО |
| 5 | Установить дежурство во время паводка с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального образования и ежедневного контроля подъема воды с момента вскрытия водных объектов | с 20.03.2021 г. на весь период паводка | Глава администрации Сенного МО |
| 6 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 20.03.2021 г. | Главный специалист администрации Сенного МО |
| 7 | Постоянное и своевременное информирование населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | с 20.03.2021 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации Сенного МО |
| 8 | Разработка плана привлечения населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения, спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ) | до 20.03.2021 г. | Глава администрации Сенного МО |
| 9 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Сенного муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком, предоставление техники для проведения мероприятий по обеспечению пропуска паводка | до 20.03.2021 г. | Глава администрации Сенного МО |
| 10 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации | с 20.03.2021 г. на весь период паводка | Глава администрации Сенного МО |

Глава администрации

Сенного муниципального образования                                          С. А. Хахалин