АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  20.01.2023г.      №   47

Об    утверждении   муниципальной целевой программы

« Модернизация   объектов  теплоснабжения  Вольского

муниципального района на 2023 – 2027 годы »

В   соответствии   с  Федеральным  законом от  06.10.2003 г. № 131 - ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений   в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании ст. 29, ст. 35, ст. 50 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, Устава муниципального образования город Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Модернизация объектов теплоснабжения Вольского муниципального района на 2023 – 2027 годы» (приложение).

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Вольского

муниципального района                                                                   А.Е. Татаринов

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  20.01.2023 г.  №  47

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная целевая Программа «Модернизация объектов теплоснабжения Вольского муниципального района на 2023 – 2027 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Администрация Вольского муниципального района Саратовской области |
| Основной разработчик программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| Основная цель программы | Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3-5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения. |
| Основные задачи программы | -повышение надежности топливо- и энергообеспечения; -снижение внутреннего потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 3-5% ежегодно; -повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение; -обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики района в современных условиях рыночных отношений; -уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2027 гг. |
| Перечень основных направлений Программы | Основными направлениями Программы являются: -модернизация системы теплоснабжения Вольского муниципального района с реконструкцией котельных и тепловых сетей, экономически обоснованный перевод жилых домов на индивидуальное отопление -реконструкция объектов бюджетной сферы с реконструкцией систем отопления. |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | МКУ «Вольсктеплоэнерго». Подрядные организации (исполнители) отдельных мероприятий определяются на конкурсной основе. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования, всего – 25,00 млн руб. (прогнозно), в том числе: На 2023 г.: - областной бюджет – 5,0 млн. рублей бюджет Вольского муниципального района (прогнозно); На 2024 г.: - бюджет Вольского муниципального района – 5,0 млн рублей (прогнозно); На 2025 г.: - бюджет Вольского муниципального района – 5,0 млн рублей (прогнозно); На 2026 г.: - бюджет Вольского муниципального района – 5,0 млн рублей (прогнозно); На 2027 г.: - бюджет Вольского муниципального района – 5,0 млн рублей (прогнозно). |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль в установленном порядке осуществляет администрация Вольского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 30-40% до 2027 года, оснащение потребителей системами регулирования энергоресурсов, реконструкция и модернизация оборудования предприятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы. Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить суммарную экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 73 тыс. т у.т. Экономический эффект от внедрения мероприятий составит 3 631,9 тыс.руб./год. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Жилищно-коммунальное хозяйство Вольского муниципального района - комплекс, в котором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и коммунальных услуг. Услуги предприятий ЖКХ жизненно необходимы населению. От качества и бесперебойности их предоставления зависит социальная стабильность на территории района. Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, создать условия для инвестирования в данную сферу. Учитывая необходимость выработки комплексного и системного подхода, обеспечивающего улучшение качества жизни населения Вольского муниципального района и развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства района, наиболее эффективно решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы. Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие коммунальной инфраструктуры Вольского муниципального района на основе: определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов; направленного ресурсного обеспечения реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития жилищно-коммунального комплекса Вольского муниципального района.

2. Цель и задачи Программы

Мероприятия программы будут реализовываться по следующим направлениям:

- модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;

- замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт тепловых сетей;

- модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных.

Программой предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресурсов и потерь тепловой энергии.

Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельного оборудования, тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изоляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Срок реализации программы 2023 – 2027 годы.

3. Прогноз ожидаемых социально-экономических, иных результатов реализации Программы

Реализация мероприятий программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Вольского муниципального района. Ожидаемым конечным результатом оптимизации работы систем теплоснабжения является снижение расхода потребляемых ресурсов газа и электроэнергии. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования позволит снизить долю потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения на 30-40% до 2027 года, оснащение потребителей системами регулирования энергоресурсов, реконструкция и модернизация оборудования предприятий жилищно-коммунального комплекса и организаций бюджетной сферы.

Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий позволит обеспечить суммарную экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 73 тыс. т у.т.

Экономический эффект от внедрения мероприятий составит 3 631,9 тыс.руб./год

| год | газ | эл/энергия | Экономия ФЗП | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/год | тыс. руб/год | кВт*час/год | тыс. руб/год | тыс. руб/год | тыс. руб/год |
| 2023 | 44 226 | 274,6 | 64 871 | 490,4 | 0,0 | 765,0 |
| 2024 | 42 995 | 267,0 | 1 781 | 13,5 | 407,2 | 687,7 |
| 2025 | 54 576 | 338,9 | 4 008 | 30,3 | 602,3 | 971,5 |
| 2026 | 37 216 | 231,1 | 47 829 | 297,1 | 0,0 | 528,2 |
| 2027 | 38 713 | 240,4 | 4 008 | 30,3 | 408,8 | 679,5 |
| Итого: | 217 726 | 1 352,0 | 122 497 | 123 358,6 | 1 418,3 | 3 631,9 |

4. Ресурсное обеспечение Программы

Предполагаемый общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет – 25,00 млн. руб. (прогнозно), из них: в 2023 году – 5,00 млн. руб. (прогнозно); в 2024 году – 5,00 млн. руб. (прогнозно); в 2025 году – 5,00 млн. руб. (прогнозно); в 2026 году – 5,00 млн. руб. (прогнозно); в 2027 году – 5,00 млн. руб. (прогнозно).

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы согласно п. 7 осуществляется МКУ «Вольсктеплоэнерго» самостоятельно или посредством заключения муниципальных контрактов и договоров с организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере коммунального комплекса.

Подрядные организации (исполнители) отдельных мероприятий определяются на конкурсной основе.

6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Вольского муниципального района.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Вольского муниципального района.

Общий контроль за исполнением Программы возложен на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий.

Исполнителем программных мероприятий является МКУ «Вольсктеплоэнерго». Подрядные организации (исполнители) отдельных мероприятий определяются на конкурсной основе.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки предоставляет отчет о выполнении настоящей Программы.

7. Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник программы | Сумма затрат по годам тыс. руб. (прогнозно) | Сумма затрат всего тыс. руб. (прогнозно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Котельная 13 - Замена теплообменников на ГВС | 2023 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" | 340 |  |  |  |  | 5000 |
| 2 | Котельная 13 - Замена теплообменников на отопление | 2023 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" | 840 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная 13 - Замена насосов на отопление | 2023 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена сетевых насосов на котельных №№ 1, 3, 10,15,21,30 | 2023 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" | 3700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 19 - Замена котлов "Универсал" на автоматизированные котлы RSA-500 (2 шт) | 2024 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  | 3000 |  |  |  | 5000 |
| 6 | Котельная 19 - Замена трубопроводов теплотрассы 0,6 км на изделия из полипропилена | 2024 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная 19 - Замена насосного оборудования, автоматики, установка автоматической системы ХВО, диспетчеризация | 2024 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  | 1000 |  |  |  |  |
| 8 | Котельная 4 - Замена котлов "Универсал" на автоматизированные котлы RSA-500 (2 шт) | 2025 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  |  | 3000 |  |  | 5000 |
| 9 | Котельная 4 - Замена трубопроводов теплотрассы 0,7 км на изделия из полипропилена | 2025 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  |  | 1000 |  |  |  |
| 10 | Котельная 4 - Замена насосного оборудования, автоматики, установка автоматической системы ХВО, диспетчеризация | 2025 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  |  | 1000 |  |  |  |
| 11 | Котельная 12 - Замена котлов "Универсал" на ГВС на автоматизированные котлы RSA-400 (2 шт) | 2026 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  |  |  | 2500 |  | 5000 |
| 12 | Котельная 17 - Замена котлов "Универсал" на ГВС на автоматизированные котлы RSA-400 (2 шт) | 2026 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  |  |  | 2500 |  |  |
| 13 | Котельная 37 - Замена котлов "Универсал" на автоматизированные котлы RSA-500 (3 шт) | 2027 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  |  |  |  | 4500 | 5000 |
| 14 | Котельная 37 - Замена насосного оборудования, автоматики, установка автоматической системы ХВО, диспетчеризация | 2027 | МКУ "Вольсктеплоэнерго" |  |  |  |  | 500 |  |

Руководитель аппарата                                                                              О.Н. Сазанова