АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# От   21.04.2023 г.   №    110-р

О реализации мероприятий по переходу  администрации

Вольского муниципального района Саратовской области

и муниципальных учреждений  Вольского муниципального

района  Саратовской области на использование отечественного программного обеспечения

В соответствии приказом Министерства цифрового развития, связи                       и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации                            на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения», распоряжением Правительства Саратовской     области от 14 апреля 2023 года № 127-Пр  «О переходе на отечественное офисное программное обеспечение», руководствуясь статьями ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района:

1. Утвердить:

1.1. План-график перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации Вольского муниципального района и муниципальных учреждений Вольского муниципального района                 (приложение № 1).

1.3. План мероприятий по организации перехода администрации Вольского муниципального района и муниципальных учреждений Вольского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения на 2023 год (приложение № 2).

2. Определить отдел информатизации и защиты информации управления экономики, промышленности и инвестиционной деятельности администрации Вольского муниципального района (далее – отдел ИиЗИ) подразделением администрации Вольского муниципального района (далее - Администрация), ответственным за координацию работы по переходу Администрации                                  и муниципальных учреждений на использование отечественного программного обеспечения.

3. Управлению материально-технического обеспечения администрации Вольского муниципального района (далее - УМТО) провести оценку затрат на реализацию мероприятий по переходу администрации Вольского муниципального района на использование отечественного программного обеспечения на 2023 год.

4. Руководителям муниципальных учреждений провести оценку затрат                           на реализацию мероприятий по переходу на использование отечественного программного обеспечения на 2023 год.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации Вольского муниципального района от 27.04.2022 № 152-р «О реализации мероприятий                по переходу администрации Вольского муниципального района Саратовской области и муниципальных учреждений Вольского муниципального района Саратовской области на использование отечественного программного обеспечения».

6. Управлению информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Вольского муниципального района «Вольск.рф».

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                        на заместителя главы администрации Вольского муниципального района                       по экономике, промышленности и потребительскому рынку.

Глава  Вольского

муниципального района                                                                     А.Е. Татаринов

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Вольского муниципального района

от 21.04.2023г.  №  110-р

ПЛАН-ГРАФИК

Перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения

в администрации Вольского муниципального района и в муниципальных учреждениях

Вольского муниципального района на 2023 год

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в администрации Вольского муниципального района и в муниципальных учреждениях Вольского муниципального района (далее – Администрация и муниципальные учреждения) с применением автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии, от общего объема используемого офисного программного обеспечения. % | 20% | 25% |
| 2 | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в Администрации и муниципальных учреждений, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | 20% | 25% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в Администрации и муниципальных учреждениях, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %. | 25% | 30% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в Администрации и муниципальных учреждениях, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %. | 100% | 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в Администрации, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %. | 100% | 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в Администрации и муниципальных учреждениях от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | 100% | 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в Администрации и муниципальных учреждениях, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %. | 100% | 100% |

Руководитель аппарата                                                                                                                                                О.Н.Сазанова

Приложение к № 2

распоряжению администрации

Вольского муниципального района

от  21.04.2023г.  №  110-р

ПЛАН

мероприятий по организации перехода администрации Вольского муниципального района

и муниципальных учреждений Вольского муниципального района на использование

отечественного офисного программного обеспечения на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрации Вольского муниципального района |
| 1.1. | Инвентаризация и анализ использования офисного программного обеспечения на рабочих местах в организации в соответствии с пунктом 18 Методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018 № 335 | до 01.08.2023 г. | Проведена инвентаризация используемого в организации офисного программного обеспечения (далее - ПО), определены текущие показатели использования офисного ПО, происходящего из иностранных государств и использования офисного ПО, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения. Сформированы требования к используемому в деятельности организации офисному ПО. Сформирован перечень продуктов, потенциально пригодных для внедрения в качестве замены. Сформирован отчет о сроках окончания действия прав на использование офисного ПО, контрактов технической поддержки ПО и информационных систем, а также о сроках амортизации оборудования. Сформирован реестр используемых прикладных информационных систем с подробным описанием технологий обработки данных. |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры администрации Вольского муниципального района и муниципальных учреждений Вольского муниципального района в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением. |
| 2.1 | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты Вольского муниципального района, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, оператором либо муниципальным заказчиком по созданию, развитию и обеспечению функционирования которых является администрация Вольского муниципального района, в части исключения из указанных муниципальных нормативных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении. | до 31.12.2023 г. | Муниципальные нормативные правовые акты Вольского муниципального района, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, проектная и эксплуатационная документация информационных систем приведены в соответствие требованиям. |
| 2.2. | Развитие автоматизированных информационных систем администрации Вольского муниципального района | до 31.12.2023 г. | Автоматизированные информационные системы администрации Вольского муниципального района обеспечивают возможность работы с отечественным офисным программным обеспечением. |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления Вольского муниципального района на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Приобретение рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности муниципальных информационных систем администрации Вольского муниципального района | Закупка рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением |
| 3.2 | Закупочные процедуры необходимого отечественного офисного ПО | до 31.12.2023 г. | Лицензии на необходимое отечественное офисное ПО приобретены |
| 3.3 | Обучение технических специалистов по установке, настройке и администрированию отечественного офисного программного обеспечения | до 31.12.2023 г. | Технические специалисты обучены |
| 3.4 | Установка и настройка отечественного офисного ПО на рабочих местах | до 31.12.2023 г. | Возможность использования отечественного офисного ПО обеспечена |
| 3.5 | Обучение пользователей работе с применением отечественного офисного программного обеспечения | до 31.12.2023 г. | Пользователи рабочих мест обучены |

Руководитель аппарата                                                                                                                                                 О.Н.Сазанова